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	عکس پروژه

	اردوگاه گردشگری گلزار
	عنوان فرصت سرمایه گذاری

	اردوگاه گردشگری
	نوع تاسیسات گردشگری

	استان: خوزستان                                              شهرستان: ایذه
	محل اجرای پروژه

	ایجادی:                          بازسازی:                توسعه:  
	نوع بسته سرمایه گذاری

	نام و نام خانوادگی: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان
شماره تلفن: 06135541819
آدرس: اهواز خیابان امام شرقی نبش ایستگاه کارون
	صاحب فرصت سرمایه گذاری

	طبیعت بکر منطقه و دسترسی به نقاط گردشگر پذیر منطقه 
	مزایای اجرای پروژه

	منطقه باستانی اشکفت سلمان، محوطه های باستانی ایذه،  
	مهمترین جاذبه های منطقه/محدوده اطراف پروژه

	خصوصی:                       دولتی:               سایر با ذکر نوع: منابع طبیعی
	نوع مالکیت

	مساحت زمین:   125000  متر مربع                    زیربنا: 3629 متر مربع
	مساحت پروژه

	برق: دارد                            آب:دارد                   راه دسترسی: دارد
	تاسیسات زیربنایی موجود

	اداره آب:                شرکت گاز:             منابع طبیعی:            محیط زیست:       شهرداری:
جهاد کشاورزی:                                            اخذ موافقت اصولی:
توضیحات: مراحل واگذاری زمین پروژه از منابع طبیعی به اداره‌کل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی استان، از طریق ماده 69 در حال انجام است.
	مجوزها و استعلامات اخذ شده

	داخلی:         
· مشارکت                                          
· واگذاری و بهرهبرداری  
خارجی:
· سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)  امکانپذیر است
فاینانس  امکانپذیر است
	نحوه سرمایه گذاری



	مورد نیاز:   1342   میلیارد ریال     
تسهیلات: وفق ضوابط وزارت‌خانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با نرخ یارانه دار
	حجم سرمایهگذاری مورد نیاز

	نرخ بازگشت داخلی(IRR)  :  39.7  %
دوره زمانی بازگشت سرمایه(PP):  2 سال و 6 ماه
ارزش حال خالص(NPV): 409 میلیارد ریال
	IRR/PP/NPV

	50 %
	درصد میزان پیشرفت فیزیکی

	طول دوره اجرا (ساخت تا بهرهبرداری):   2 سال ساخت              ظرفیت اشغال سالانه:  65 %
	دوره اجرا/ظرفیت اشغال

	[bookmark: _GoBack]پروژه توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی تا پیشرفت فیزیکی حدود 50% شامل سرویس بهداشتی تعدادی کانکس اقامتی و تامین زیرساختها  احداث شده و این اداره‌کل در حال اقدامات اداری برای انتقال مالکیت به می باشد .این پروژه برای تکمیل و بهره برداری به متقاضی واجد شرایط واگذار گردد.
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